Приложение № 1

к решению Думы города-курорта

Кисловодска

от « 26 » июня 2015 года № 86-415

**Проект Концепции комплексного развития**

**города-курорта Кисловодска до 2030 года**

| **№****п\п** | **Наименование мероприятия** | **Соответствие документам территориального планирования** | **Разработка документации по планировке территории** | **Статус объекта****(федерального, регионального или местного значения)** | **Форма собственности** | **Стои-мость, млн. руб.** | **Наличие проектно-сметной документации, год разработки** | **Наличие экспертизы ПСД,****год выдачи** | **Источник финансирования** | **Период планирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кратко-срочный** | **Средне-срочный** | **Долго-срочный** |
| **2015-2017** | **до 2021** | **До 2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации,****переселение граждан из аварийного жилищного фонда** |
| 1 | **Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда. Отселение из центральной части города – с целью развития курорта в первой охранной и историко-групповой зоне (по краевой программе)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Переселение 2015-2016 второй этап 125 кв. - 5291,6 м2 | соответствует | требуется | местного | муниципальная | 123,0 | нет |  | местный, региональный,внебюджетный | 123,0 |  |  |
| 3 | Переселение 2017-2018 третий этап 175 кв. - 7711,5 м2 | соответствует | требуется | местного | муниципальная | 165,0 | нет |  | местный, региональный,внебюджетный |  | 165,0 |  |
| 4 | Переселение 2019-2020 четвертый этап 231 кв. – 9412,7 м2 | соответствует | требуется | местного | муниципальная | 244,0 | нет |  | местный, региональный,внебюджетный |  | 244,0 |  |
| 5 | Переселение 2021-2022 пятый этап 90 кв. – 3315,3 м2 | соответствует | требуется | местного | муниципальная | 87,0 | нет |  | местный, региональный,внебюджетный |  |  | 87,0 |
| 6 | Создание мобильного жилого фонда (под перспективу комплексного освоения территорий) 50 кв. – 2000 м2 | соответствует | требуется | местного | муниципальная | 60,0 | нет |  | местный, региональный,внебюджетный |  |  | 60,0 |
| 7 | Обеспечение жильем льготных категорий граждан | соответствует | требуется | местного | муниципальная | Стоимость уточняется | нет |  | местный, региональный,внебюджетный |  |  |  |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **679,0** |  |  |  | **123,0** | **409,0** | **147,0** |
| **Развитие здравоохранения** |
| 8 | Строительство кардиологического центра | требует внесения изменений в ГП | требуется | регионального |  | стоимость уточняется | нет | нет | федеральный |  |  |  |
| 9 | Строительство лечебно-диагностического корпуса с бальнеоотделением, по адресу: ул. Желябова,14, ГКУ «Санаторий «Электроника» Федеральной таможенной службы России» | соответствует | требуется  | федерального | федеральная | 370,02 | ПСД2013  | 2012  | федеральный  |  |  | 370,02 |
| 10 | Строительство санатория «Академический», по адресу: ул. Володарского/ул. Коминтерна, 10/15, ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (проведение ремонтно-реставрационных работ) | соответствует | требуется  | федерального | на праве оперативного управления | уточняется проектом | разработка ПСД 2015 г | отсутствует | федеральныйОбъект включен в программу модернизации имущественного комплекса ФГБОУ ВПО «РЭУ им Г.В.Плеханова |  |  |  |
| 11 | Реконструкция здания дачи № 4 ФГБУ «Санаторий «Красные камни» Управления делами Президента РФ в г. Кисловодске | соответствует |  | федерального | федеральная | 130,0 | ПСД 2014  | 2015  | федеральный |  |  | 130,0 |
| 12 | Строительство гостиницы на 92 места на территории форелевого хозяйства | соответствует | не требуется | местного | частная | 98,0 | нет |  | внебюджетный |  |  | 98,0 |
| 13 | Строительство пансионата на 65 номеров | соответствует | не требуется | местного | частная | 300,0 | нет |  | внебюджетный |  |  | 300,0 |
| 14 | Строительство современного санатория категории «Люкс» на 400 мест с собственной парковкой, лечебно-оздоровительными бассейнами, 2-мя кортами, на базе санатория «Пикет» | соответствует | не требуется | местного | частная | 1 383,0 | нет |  | внебюджетный |  |  | 1 383,0 |
| 15 | Реконструкция пансионата семейного типа «Инвестиции-Запад» | соответствует | не требуется | местного | частная | 350,0 | нет |  | внебюджетные |  |  | 350,0 |
| 16 | Реконструкция зданий клуба и слесарни-склада под пансионат семейного типа | соответствует | не требуется | местного | частная | 400,0 | нет |  | внебюджетный |  |  | 400,0 |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **3231,02** |  |  |  |  |  | **3231,02** |
| **Развитие культуры и туризма** |
| 17 | Ремонтно-реставрационные работы с благоустройством территории « Памятник истории и культуры - Мемориальный комплекс "Воинская слава"( в т.ч. частичная замена надгробий ) | соответствует |  | местного | муниципальная | 5,0 | нет |  | региональный | 5,0 |  |  |
| 18 |  Дом Ярошенко Н.А., в котором он жил в 1892-1898 по адресу: ул. Ярошенко,3Ремонтно-реставрационные работы |  |  | регионального | региональная | 15,0 | нет |  | региональный |  |  | 15,0 |
| 19 | Воссоздание памятника «Дом Реброва» (посещал А.С.Пушкин, М.Ю.,Лермонтов, жила княжна Мери) по адресу: ул. Коминтерна, 3.Проектные и ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  | регионального | федеральная | 45,0 | нет |  |  федеральный |  | 45,0 |  |
| 20 | Здание кинотеатра «Россия», 1970, пр. Победы, 4 (литер А) | соответствует |  | местного | муниципальная | 350,0 | нет |  | внебюджетный |  | 350,0 |  |
| 21 | Реконструкция городского парка культуры и отдыха «Солнечный город» | соответствует |  | местного | муниципальная | 26,0 | нет |  | внебюджетный | 26,0 |  |  |
| 22 | Строительство, реконструкция зоны отдыха «Старое озеро» | соответствует | требуется  | местного | оформление в муниципальную | 25,0 | нет |  | внебюджетный | 25,0 |  |  |
| 23 | Строительство современной экспозиционной базы и выставочных площадей высокого уровня для привлечения в Ставропольский край представителей крупных международных и российских деловых и финансовых кругов | соответствует | требуется  | местного | муниципальная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 24 | Комплекс курзала, 1895 г., ул. К. Маркса, 1Ремонтно-реставрационные работы |  |  |  | федеральная |  | нет |  | федеральный |  |  |  |
| 25 | Остатки русской крепости, XIX в. Ремонтно-реставрационные работы |  |  |  | региональная |  | нет |  | региональный |  |  |  |
| 26 | Барельеф В.И. Ленина, 1924- 1926 Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  | местного | федеральная |  | нет |  | местный, федеральный |  |  |  |
| 27 | Могила Ярошенко Николая Александровича (1847-1898) Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  | местного |  |  | нет |  | местный, федеральный |  |  |  |
| 28 | Памятник Г.К. Орджоникидзе, 1952 Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  | местного |  |  | нет |  | местный, федеральный |  |  |  |
| 29 | Каскадная лестница, Дзержинского, 50 Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  | федерального | федеральная |  | нет |  | федеральный |  |  |  |
| 30 | Павильон «Храм воздуха», Курортный парк Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  | федерального | федеральная |  | нет |  | федеральный |  |  |  |
| 31 | Нарзанная галерея, 1848Ремонтно-реставрационные работы |  |  | федерального | федеральная | 30,3 | нет |  | федеральный |  |  | 30,3 |
| 32 | Архитектурный ансамбль санатория «Орджоникидзе», 1939 (4 строения), ул. Дзержинского, 18 | соответствует |  | федерального | федеральная | 208,0 |  |  | федеральный |  |  | 208,0 |
| 33 | Комплекс главных нарзанных ванн,1901 по адресу: просп.50 лет Октября,4 | соответствует |  | федерального | федеральная | 183,0 | нет |  | федеральный |  |  | 183,0 |
| 34 | Санаторий «Кисловодск», 1934, ул. Коминтерна, 15/Володарского, 10 (литер А) Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  |  | федеральная |  | нет |  | федеральный |  |  |  |
| 35 | Здание санатория «Родина», 1935, пр. Ленина, 16/Бородинский, 2-4-6 (литер Г) Ремонтно-реставрационные работы | соответствует |  |  | федеральная |  | нет |  | федеральный |  |  |  |
| 36 | Строительство канатной дороги | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 37 | Капитальный ремонт помещений водохранилищ ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость» | соответствует |  |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | местный, федеральный |  |  |  |
| 38 | Ремонтно-реставрационные работы зданий ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»  | соответствует |  |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | местный, федеральный |  |  |  |
| 39 | Реконструкция скверов на ул. Кутузова, пересечении ул. Горького-Тельмана, ул. Коминтерна  | соответствует |  |  |  | 15,0 | нет |  | местный |  | 15,0 |  |
| 40 | Развитие велотуризма (горного, кросс-кантри) на территории города | соответствует | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 41 | Реконструкция нежилых зданий с пристройкой под торгово-развлекательный центр, по адресу: ул. Фоменко, 25 | соответствует |  |  |  | 600,0 | нет |  | внебюджетный |  | 600,0 |  |
| 42 | Строительство торгово-развлекательного центра по адресу: ул. Горького/ул. Кутузова, 35/2а, ООО «Дом торговли» | соответствует | требуется |  |  | 360,0 | нет |  | внебюджетный |  | 360,0 |  |
| 43 | Развитие в поселках социально ориентированных объектов (фельдшерские пункты, аптеки, группы дневного пребывания детей, актовые залы) в том числе с привлечением инвестиций | соответствует | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | местный |  |  |  |
| 44 | Благоустройство курортной зоны города | соответствует |  |  | муниципальная | Стоимость уточняется | нет |  | местный |  |  |  |
| 45 | Строительство иннопарка для детей и молодежи | требует внесения изменений в ГП | требуется |  | внебюджетная | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 46 | Строительство картинной галереи | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 47 | Строительство экстрим парка | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 48 | Строительство архитектурного парка | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 49 | Проект «Новый Кисловодск» |  |  |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | местный, федеральный |  |  |  |
| 50 | Строительство академического театра | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | федеральный |  |  |  |
| 51 | Организация Сафари парка | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 52 | Строительство концертного зала на 1000 мест | требует внесения изменений в ГП | требуется |  |  | Стоимость уточняется | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 53 | Реконструкция фонтана на площади В.И. Ленина | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 25,0 | нет |  | внебюджетный |  | 25,0 |  |
| 54 | Строительство фонтана "Поющий фонтан" | соответствует | требуется разработка | местного | частная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **1887,3** |  |  |  | **56,0** | **1395,0** | **436,3** |
| **Развитие образования** |
| 55 | Строительство детского дошкольного учреждения на 100 местпо ул. Осипенко (в том числе проектно-изыскательские работы) | соответствует | требуется разработка | местный | муниципальная | местный-5,95;краевой-113,035 | ПСД 2013  | 2014  | региональный, местный |  | 118,9 |  |
| 56 | Строительство корпуса детского дошкольного учреждения № 8 | соответствует | требуется разработка | местный | муниципальная | 39,0 | ПСД отсутствует, стоимость ПСД – 5,0 |  | региональный, местный | 39 |  |  |
| 57 | Строительство детского сада на 280 мест | требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | местный | муниципальная | 210,0 | ПСД отсутствует |  | региональный, местный |  | 210,0 |  |
| 58 | Строительство средней образовательной школы №16 на 320 мест | соответствует | требуется разработка | местный | муниципальная | местный-6,7;краевой-127,4 | ПСД в работе 2015  | отсутствует | региональный, местный | 134,1 |  |  |
| 59 | Капитальный ремонт 8 спортивных залов общеобразовательных учреждений города-курорта Кисловодска | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 8\*5,5=44,0 | нет | нет | региональный, местный | 44 |  |  |
| 60 | Реконструкция спортивного зала МБОУ СОШ №7 | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 25,5 | нет | нет | региональный, местный |  | 25,5 |  |
| 61 | Реконструкция спортивного зала МБОУ СОШ №14 | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 9,5 | нет | нет | региональный, местный |  | 9,5 |  |
| 62 | Реконструкция и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем спортивных площадок 12 общеобразовательных учреждений города-курорта Кисловодска | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 12\*4,5=54,0 | нет | нет | региональный, местный |  | 54 |  |
| 63 | Реконструкция плавательного бассейна МОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа №1, ул. Набережная, 43а | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная |  | нет | нет | региональный, местный |  |  |  |
| 64 | Реконструкция здания МОУ "Гимназия №19 г. Кисловодска", ул. Расковой 5. Строительство бассейна. Поручение Президента РФ 2008 г., заявка в министерстве физической культуры и спорта | соответствует |  | местного | муниципальная | 179,0 | ПСД 2008  | 2009 | региональный, местный |  | 179,0 |  |
| 65 | Женская частная гимназия Васильевой, 1903 , ул. Хмельницкого, 7/Стопани, 6 (литер А) Ремонтно-реставрационные работы СШ №1 (корпус в аварийном состоянии) памятник культурного наследия, рекомендации исключить из реестра. Разборка полностью строения и новое строительство | соответствует |  | местный | муниципальная | 34,0 | ПСД 2008  |  | региональный, местный |  | 34,0 |  |
| 66 | Реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Особняк Ходжаева», в т.ч.:- разработка научно-проектной (сметной) документации для проведения ремонтно-реставрационных работ – 1 500,00 тыс.руб.-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Особняк Ходжаева» (здание МБОУДОД г-к Кисловодска «ДХШ им. Н.А.Ярошенко») – 30 000,00 тыс.руб. |  |  | регионального значения | муниципальная | 31,5 | нет |  | региональный, местный |  | 31,5 |  |
| 67 | Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города-курорта Кисловодска «Детская музыкальная школа им. С.В.Рахманинова». | соответствует |  | местного | муниципальная | 27,2 | нет |  | региональный, местный |  | 27,2 |  |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **906,7** |  |  |  | **217,1** | **689,6** |  |
| **Развитие транспортной системы** |
| 68 | Расширение автомобильной дороги Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск, с участком автомобильной дороги М-29, на участке город-курорт Ессентуки – город-курорт Кисловодск | требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | федерального | федеральная | 17500,0 | нет |  | федеральный |  |  | 17500,0 |
| 69 | Вынос железнодорожного вокзала «Кисловодск», за пределы города с целью создания транспортного пересадочного узла (ТПУ), увязав существующий автовокзал в единый логистический комплекс, с выходом на перспективную автодорогу «Северо-Западный обход». Охват трёх туристических направлений: Джилы-Су (при-Эльбрусье); Домбай; Архыз. Как перспектива выход на курорт «Роза Хутор», Черноморское побережье. | требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | федерального | смешанная |  | нет |  | внебюджетный,федеральный |  |  |  |
| 70 | Строительство объездной автодороги «Северо-Западный обход», на участке ул. Промышленная - микрорайон «Аликоновский» - пос. Аликоновка (направление пос. Индустрия с выходом на Джилы-Су (при-Эльбрусье). Организация второго въезда. Создание развязок, с мостовыми переходами в Северо-Западную и Западную часть города. Реконструкция автомобильной дороги Кисловодск – Карачаевск (в границах Ставропольского края), 0+000 – 1+635 до I категории Реконструкция автомобильной дороги Кисловодск – Карачаевск (в границах Ставропольского края), км 3+475 – км 7+246 до II категории | требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | регионального | региональная | 31000,0 | нет |  | федеральный региональный |  |  | 31000,0 |
| 71 | Организация прокола 63-й километр – создание в центре города дублера, связывающего по кратчайшему пути «Нижнюю» и «Верхнюю» базы Олимпийского комплекса, что обеспечит отведение основного транспортного потока от Курортной зоны. | требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | местного | муниципальная | 1000,0 | нет |  | федеральный региональный |  |  | 1000,0 |
| 72 | Расширение просп. Первомайский, на участке Октябрьская площадь – Колоннада и как завершение, - реконструкция Октябрьской площади. Создание современной развязки в Курортной зоне. | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 150,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 150,0 |
| 73 | Строительство мостового перехода через реку Аликоновка в микрорайон «Аликоновский»/Транспортное развитие микрорайона «Аликоновский» | требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | местного | муниципальная | 84,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 84,0 |
| 74 | Реконструкция Октябрьской площади | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная | 46,0 | нет |  | региональный, местный | 46,0 |  |  |
| 75 | Реконструкция ул. Промышленная города-курорта Кисловодск, 2,1 км до I категории | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 76 | Строительство путепровода соединяющего ул. Широкая и ул. К. Либкнехта и кольцевых развязок на пересечении ул. Широкая с ул. Кирова и пересечении ул. К. Либкнехта с ул. Куйбышева | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 77 | Реконструкция автомобильной дороги к верхней базе ФГУП «Южный федеральный центр спортивной подготовки» | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 78 | Организация схемы дорожного движения | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 79 | Создание современной развязки в Курортной зоне | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 80 | Организация движения Аэроэкспресса | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 81 | Реконструкция и увеличение уличной дорожной сети города | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 82 | Организация движения монорельсового транспорта | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 83 | Создание платных и альтернативных парковок в общественно деловой и курортной зонах  | соответствует | требуется разработка |  | муниципальная | 80,0 | нет |  |  внебюджетный | 80,0 |  |  |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **49860,0** |  |  |  | **126,0** |  | **49734,0** |
| **Воспроизводство и использование природных ресурсов** |
| 84 | Реконструкция резервуаров и водоводов в пос. Аликоновка, с перспективой подключения микрорайона «Аликоновский», пос. Зеленогорский, в составе: резервуара 3000 куб/м и развития отводящих водоводов д/у 300-500 мм. | соответствует | требуется разработка | местного | местная | 500,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 500,0 |
| 85 | Строительство резервной схемы водоснабжения от Кубанских очистных сооружений города-курорта Кисловодска и прилегающих населенных пунктов, в том числе пос. Подкумок, Предгорного района, район Белый уголь и центральная часть города-курорта Ессентуки, на участке НС 1-го подъема (район Автовокзала) до НС 2-го подъема пос. Мирный. Проектирование и строительство резервного водовода д/у 700 от Кубанских очистных сооружений города | Требуется внесение изме-нений в ген-план | требуется разработка | регио-нального | краевая | 3000,0 | нет |  | региональный |  |  | 3000,0 |
| 86 | Реконструкция каптажных систем («Лермонтовская-1» и «Лермонтовская-2» – в работе, и дают в текущем режиме до 2000 куб/м/сут., «Лермонтовская-3» - требует реконструкции).Реконструкция отводящих магистральных водоводов, с ожидаемым суммарным дебетом до 6000 куб/м/сут.При получении воды из Кабардино-Балкарии достижение подачи воды в объеме 25-30 тыс.куб.м/сут. | соответствует | требуется разработка | регионального  | краевая | 600,0 | нет |  | региональный  |  |  | 600,0 |
| 87 | Строительство канализационного коллектора д/у 800 мм, по просп. Победы от Октябрьской площади до межгородского коллектора «Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск» (далее – МГК), в районе въездного района города-курорта Кисловодска. | соответствует | требуется разработка | регионального  | краевая | 3500,0 | 1993  |  | Федеральный, региональный |  |  | 3500,0 |
| 88 | Строительство канализационного коллектора д/у 600 мм от ул. Пороховая до МГК | соответствует | требуется разработка | регионального  | краевая | 300,0 | нет |  | Региональный  |  |  | 300,0 |
| 89 | Строительство канализационного коллектора д/у 600 мм, протяженностью 2,0 км, от КНС «Римгорская» вдоль русла р. Подкумок до МГК | соответствует | требуется разработка | регионального  |  | 500,0 | нет |  | Региональный  |  |  | 500,0 |
| 90 | Капитальный ремонт, реконструкция и строительство ливневой сети города с устройством локальных очистных сооружений в первой охранной и историко-групповой зонах | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 8500,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 8500,0 |
| 91 | Строительство выпусков ливневых сбросов на водные объекты, с созданием локальных очистных сооружений | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 550,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 550,0 |
| 92 | Обустройство выводов в руслах рек | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 100,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 100,0 |
| 93 | Реконструкция и строительство резервуаров чистой питьевой воды объемом 1000 куб/м «РВЧ «Красные камни»  | соответствует | требуется разработка |  |  | 15,0 | нет |  | федеральный |  |  | 15,0 |
| 94 | Реконструкция разводящего водовода до резервуаров «Ракитные» и «НС «Осипенко», д/у 600 мм | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 700,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 700,0 |
| 95 | Реконструкция магистрального разводящего водовода от Эшкаконских гидротехнических сооружений до распределительного узла «Баязет» в пос. Мирном от «НС пос. Мирный» до «РВЧ» Баязет» д/у 700мм | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 550,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 550,0 |
| 96 | Реконструкция разводящего водовода от «НС «пос. Мирный» (Предгорного района) до «НС «Суворовская» д/у 400 мм | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 200,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 200,0 |
| 97 | Очистка Эшкаконского водохранилища от иловых отложений | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная |  | нет |  | региональный, местный |  |  |  |
| 98 | Реконструкция ливневой канализации | соответствует | требуется разработка | местного | муниципальная | 9 000,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 9000,0 |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **28015,0** |  |  |  |  |  | **28015,0** |
| **Снабжение электроэнергией теплом и газом**  |
| 99 | Разработка отраслевых схем с использованием эффективных технологий | Требует внесения изменений в ГП |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |
| 100 | Строительство солнечной электростанции | Требует внесения изменений в ГП | требуется разработка | регионального | смешанная | 9000,0 | нет |  | внебюджетный |  |  | 9000,0 |
| 101 | Строительство дополнительной нитки газопровода среднего давления д/у 530 мм. с переврезкой в существующую сеть г. Кисловодска и установкой запорного устройства |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 102 | Реконструкция переходов газопроводов среднего давления на д/у 425 мм с прокладкой по существующей трассе газопровода и заменой отключающих устройств в газовых колодцах на д/у 400 мм |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 103 | Реконструкция существующих ГРП с заменой на ГРПШ-16-1НУ1 с РДГ-150Н. |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 104 | Строительство газопровода среднего давления к планируемой блочно-модульной котельной в пойме р. Подкумок рядом с территорией ЦТП по ул. Садовая 20. |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 105 | Строительство газопровода среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилая группа в юго-западной части города (без приусадебных участков) |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 106 | Строительство газопровода среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилой комплекс южнее старого озера (правый берег р. Аликоновки) |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 107 | Строительство газопровода среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилой комплекс северо-западнее нового озера. |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 108 | Строительство газопровода среднего давления с сооружением ГРП для обеспечения газом малоэтажной застройки: жилая группа в районе садово-огородных хозяйств (с учетом приусадебных участков) |  | требуется разработка | местного | смешанная |  | нет |  | внебюджетный |  |  |  |
| 109 | Организация уличного освещения на основе солнечных батарей  |  | требуется разработка |  |  | Стоимость уточняется | нет |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **9000,0** |  |  |  |  |  | **9000,0** |
| Планировка землепользования и застройки (корректировка документов территориального планирования) |
| 110 | Установление границ города-курорта Кисловодска через межевание и государственный кадастровый учет | Требует внесения изменений в ГП | требуется разработка |  |  | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Создание электронной карты города-курорта Кисловодска |  | требуется разработка |  |  | Стоимость уточняется | нет |  |  |  |  |  |
| 112 | Внесение изменений в генеральный план города-курорта Кисловодска |  |  |  |  | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития города |  |  |  |  | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Принятие решения об инвентаризации земельных участков, неиспользуемых объектов |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Разработка документации по планировке территории |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Решение об ограничении регистрации населения |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Внесение изменений в схему территориального планирования Ставропольского края в части Кавказских Минеральных Вод |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки  |  |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| **Развитие физической культуры и спорта** |
| 121 | Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в пойме реки Подкумок. г. Кисловодск |  | требуется разработка | местного | муниципальная | фед.-8,421; муниципальные-3,5 | ПСД в разработке |  | федеральный местный | 11,921 |  |  |
| 122 | Строительство тренировочной площадки с натуральным покрытием в пойме реки Подкумок (въездной район). В рамках чемпионата футбола 2018 года |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 136,0 | ПСД в разработке |  | субсидии из федерального бюджета  | 136,0 |  |  |
| 123 | Строительство верхней базы «Юг-Спорт» | Соответствует | требуется разработка | федерального | федеральная | 6000,0 |  |  | федеральный |  | 6000,0 |  |
| 124 | Реконструкция стадиона нижней базы «Юг-Спорт» | соответствует | требуется разработка | федерального | федеральная | 2500,0 | нет |  | федеральный |  | 2500,0 |  |
| 125 | Биатлонный центр, гора Баран | соответствует | требуется разработка | федерального | федеральная | 1600,0 | нет |  | федеральный |  |  | 1600,0 |
| 126 | Спортивные площадки (мини-футбол, баскетбол) размещение в спальных районах города 3 ед. |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 5\*3=15,0 | нет |  | местный |  |  | 15,0 |
| 127 | Строительство детской спортивной школы по футболу и стадиона. Спортзал. Пойма реки Подкумок |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 150,0 | нет |  | местный |  |  | 150,0 |
| 128 | Установка детских спортивно-игровых площадок на придомовых территориях: 5 ед. |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 15,0 | нет |  | местный |  |  | 15,0 |
| 129 | Установка детских спортивно-игровых комплексов: 3 ед. (площадь перед фонтаном «Победы»; Комсомольский парк; Старое озеро) |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Стоимость уточняется | нет |  | местный |  |  |  |
| 130 | Многофункциональные спортивные площадки с искусственным покрытием, большой теннис, 6 шт. |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 34,0 | нет |  | региональный, местный |  |  | 34,0 |
| 131 | Устройство футбольного поля с искусственным покрытием |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 11,9 | нет |  | региональный, местный |  |  | 11,9 |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **10473,8** |  |  |  | **147,9** | **8500,0** | **1825,9** |
| **Охрана окружающей среды** |
| 132 | Ликвидация стихийных свалок. Создание условий с целью привлечения инвестиций, по направлениям связанных с сортировкой, переработкой и утилизацией твердо-бытовых отходов. |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 1,0 |  |  | местный |  |  | 1,0 |
| 133 | Обустройство русел рек. Берегоукрепле-ние. Очистка русел рек в границах городской черты:- очистка местной гидрографической сети и улучшение ее проточности;- укрепление берегов всех рек, протекающих по городской территории;- облицовка магистральных межхозяйст-венных и распределительных каналов:- река Подкумок (55 км)- река Аликоновка (27 км)- река Берёзовая (24 км)- река Ольховка (14 км)- река Кабардинка (8,5 км) |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 4356,02138,03801,02217,0673,0 | нет |  | региональный,местный |  |  | 4356,02138,03801,02217,0673,0 |
| 134 | Разработка схемы уборки мусора |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Разработка НПА |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Внедрение и организация движения гужевого транспорта |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Разрешение въезда в курортную зону электротранспорта (2021-2025) |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Разработка НПА |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Прекращение движения автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания на территории города |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Разработка НПА |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Вынос на местность границ 1-2 зон горно-санитарной охраны |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |
| 139 | Ограничение въезда автотранспорта в курортную зону (евро 4) |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Разработка НПА |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Внедрение сбора ТБО по видам |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Разработка НПА, стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Организация зон выгула собак |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Разрешение въезда в курортную зону гибридного транспорта (2018-2021)  |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Разработка НПА |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Внедрение общественного альтернативного вида транспорта |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Стоимость уточняется |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Ввод в эксплуатацию системы «Безопасный город»  |  | требуется разработка | местного | муниципальная | 80,0 | нет |  | местный, региональный |  |  | 80,0 |
| 145 | Решение об ограничение въезда в город |  | требуется разработка | местного | муниципальная | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по направлению** |  |  |  |  | **13271,0** |  |  |  |  |  | **13271,0** |
|  |
|  | **Всего по направлению обеспечение жильем** |  |  |  |  | **679,0** |  |  |  | **123,0** | **409,0** | **147,0** |
|  | **Всего по направлению развитие здравоохранения** |  |  |  |  | **3231,02** |  |  |  |  |  | **3231,02** |
|  | **Всего по направлению развитие культуры и туризма** |  |  |  |  | **1887,3** |  |  |  | **56,0** | **1395,0** | **436,3** |
|  | **Всего по направлению развитие образования** |  |  |  |  | **906,7** |  |  |  | **217,1** | **689,6** |  |
|  | **Всего по направлению развитие транспортной системы** |  |  |  |  | **49860,0** |  |  |  | **126,0** |  | **49734,0** |
|  | **Всего по направлению воспроизводство и использование природных ресурсов** |  |  |  |  | **28015,0** |  |  |  |  |  | **28015,0** |
|  | **Всего по направлению снабжение электроэнергией, теплом и газом** |  |  |  |  | **9000,0** |  |  |  |  |  | **9000,0** |
|  | **Всего по направлению развитие физической культуры и спорта** |  |  |  |  | **10473,8** |  |  |  | **147,9** | **8500,0** | **1825,9** |
|  | **Всего по направлению охрана окружающей среды** |  |  |  |  | **13271,0** |  |  |  |  |  | **13271,0** |
|  | **Итого по всем направлениям** |  |  |  |  | **117323,82** |  |  |  | **670,0** | **10993,6** | **105660,22** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава города-курорта Кисловодска С.Г. Финенко